HASHCODE FOUNDER LAB HFL-KDQ-01 — SÉANCE 1 Cadrage et gestion des connaissances Knowledge Management, Documentation & QA PROGRAMME HashCode Founder Lab — KDQ NIVEAU Débutant / Junior DURÉE 2 heures FORMAT Cours + exercices dirigés LIVRABLE Charte de cadrage et objectifs priorisés Document confidentiel — usage interne HashCode

Table des matières

1. LE CADRAGE	6

1.1 Définition	6

Exemple	6

2. LE CONTEXTE	6

Définition	6

Exemple HashCode	7

À retenir	7

3. LE PROBLÈME	7

Définition	7

Faible	7

Meilleur	7

Formule	7

4. L'OBJECTIF	7

Définition	7

Exemple	8

Exemples	8

5. LE PÉRIMÈTRE	8

Définition	8

Pourquoi le périmètre est important ?	8

6. LE HORS PÉRIMÈTRE	9

Définition	9

Pourquoi c'est important ?	9

7. LES RÉSULTATS ATTENDUS	9

Objectif	9

Résultat attendu	9

8. LES PARTIES PRENANTES	10

Définition	10

8.1 Producteur	10

8.2 Utilisateur	10

8.3 Validateur	10

8.4 Mainteneur	10

Exemple	11

9. KNOWLEDGE MANAGEMENT	11

9.1 Définition	11

10. CONNAISSANCE INDIVIDUELLE VS ORGANISATIONNELLE	11

Connaissance individuelle	11

Connaissance organisationnelle	12

Objectif du Knowledge Management	12

11. LES 4 PROPRIÉTÉS D'UNE BONNE CONNAISSANCE	12

Accessible	12

Compréhensible	12

Réutilisable	12

Maintenable	12

12. TYPOLOGIE DES CONNAISSANCES	12

12.1 Information	12

Définition	12

Exemple	13

12.2 Procédure	13

Définition	13

Exemple	13

12.3 Preuve	13

Définition	13

Synthèse	14

13. LE BESOIN DOCUMENTAIRE	14

Exemple	14

14. CARTOGRAPHIER UN BESOIN	14

15. PRIORISATION	15

Impact	15

Urgence	15

Effort	15

Exemple	15

16. CRITÈRES DE RÉUSSITE	16

Pertinence	16

Clarté	16

Réutilisabilité	16

Structure	16

Validation	16

Amélioration	16

Traçabilité	16

17. CHAÎNE DE RAISONNEMENT	16

18. EXEMPLE COMPLET	17

Contexte	17

Problème	17

Besoin	17

Utilisateur	17

Objectif	17

Résultat attendu	17

Priorité	17

Critères de réussite	17

19. EXERCICE DE FIN DE COURS	18

Cas A	18

Cas B	18

Cas C	18

Cas D	18

20. LIVRABLE DE LA SÉANCE	18

21. À RETENIR	19

Le contenu ci-dessous reprend les notions définies dans le programme HFL-KDQ-01 : cadrage, parties prenantes, Knowledge Management, typologie des connaissances, besoins documentaires, objectifs, priorisation et critères de réussite.

# 1. LE CADRAGE

## 1.1 Définition

Le cadrage est l'étape qui consiste à définir clairement un sujet, un projet ou un problème avant de commencer son exécution.

Cadrer permet de répondre à cinq questions :

- Pourquoi ? → contexte et problème

- Quoi ? → objectif et périmètre

- Pour qui ? → parties prenantes

- Jusqu'où ? → périmètre et hors périmètre

- Comment savoir si c'est réussi ? → résultats attendus et critères de réussite

Le cadrage évite de commencer directement par la production.

### Exemple

Mauvais départ :

« Il faut créer un guide d'intégration. »

Bon départ :

« Les nouveaux membres ont besoin de retrouver rapidement les informations nécessaires à leur arrivée. Nous allons donc déterminer quelles informations sont indispensables, pour qui, et construire un guide répondant à ce besoin. »

# 2. LE CONTEXTE

## Définition

Le contexte décrit la situation dans laquelle le problème apparaît.

Il répond à :

Qu'est-ce qui nous amène à travailler sur ce sujet ?

Le contexte ne doit pas encore proposer la solution.

### Exemple HashCode

HashCode produit progressivement des méthodes, procédures, décisions, bonnes pratiques, guides, standards, retours d'expérience, ressources pédagogiques et résultats de tests.

Ces connaissances peuvent être dispersées entre plusieurs personnes, documents et supports. Cette dispersion peut provoquer des pertes d'information, des répétitions et des difficultés de transmission.

### À retenir

Contexte = situation de départ.

# 3. LE PROBLÈME

## Définition

Le problème décrit la difficulté que l'on cherche à résoudre.

Il répond à :

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd'hui ?

Un problème doit être formulé de manière observable.

### Faible

« La documentation est mauvaise. »

C'est trop vague.

### Meilleur

« Les informations nécessaires aux nouveaux membres sont dispersées entre plusieurs supports, ce qui rend leur recherche difficile. »

On peut alors comprendre :

- ce qui pose problème ;

- qui est affecté ;

- quelle conséquence cela produit.

### Formule

Situation actuelle + difficulté + conséquence

# 4. L'OBJECTIF

## Définition

L'objectif décrit ce que l'on cherche à accomplir pour répondre au problème.

Il ne doit pas être confondu avec le problème.

### Exemple

Problème :

Les nouveaux membres ont du mal à retrouver les informations essentielles.

Objectif :

Structurer un guide d'intégration permettant aux nouveaux membres de retrouver les informations essentielles.

Le programme HFL-KDQ-01 recommande de formuler les objectifs avec :

Verbe d'action + objet + bénéficiaire + résultat attendu.

### Exemples

- Créer une checklist QA pour l'équipe de test afin de standardiser les contrôles.

- Structurer un guide d'intégration pour les nouveaux membres afin de faciliter leur autonomie.

- Créer un journal de bord pour les membres afin de conserver les apprentissages et blocages.

# 5. LE PÉRIMÈTRE

## Définition

Le périmètre définit ce qui fait partie du travail.

Il répond à :

Qu'allons-nous traiter ?

Pour HFL-KDQ-01, le périmètre initial comprend quatre livrables :

- Bibliothèque de 10 prompts ;

- Checklist QA ;

- Structure du guide d'intégration ;

- Modèle de journal de bord.

### Pourquoi le périmètre est important ?

Sans périmètre, un projet peut constamment s'étendre.

Exemple :

« Nous allons améliorer la documentation HashCode. »

Cela peut rapidement devenir :

- documenter JoinHashCode ;

- documenter les outils ;

- documenter les procédures ;

- créer une base de connaissances ;

- créer un moteur de recherche ;

- automatiser la documentation ;

- etc.

Le travail devient incontrôlable.

# 6. LE HORS PÉRIMÈTRE

## Définition

Le hors périmètre indique explicitement ce que le projet ne traite pas.

Il répond à :

Qu'allons-nous volontairement laisser de côté ?

Pour HFL-KDQ-01, le programme exclut notamment :

- la création d'un système complet de Knowledge Management ;

- la documentation exhaustive de JoinHashCode ;

- la création d'une encyclopédie ;

- l'automatisation complète de la documentation ;

- la migration de toutes les anciennes ressources.

### Pourquoi c'est important ?

Parce que :

Ce qui n'est pas explicitement exclu peut facilement devenir une demande future.

Le hors périmètre protège donc le projet contre la dérive.

# 7. LES RÉSULTATS ATTENDUS

Il faut distinguer objectif et résultat attendu.

### Objectif

Créer une checklist QA.

### Résultat attendu

Une checklist structurée couvrant les parcours prioritaires et pouvant être utilisée par une autre personne sans explication supplémentaire.

L'objectif décrit l'action recherchée.

Le résultat attendu décrit ce qui doit exister à la fin.

# 8. LES PARTIES PRENANTES

## Définition

Une partie prenante est une personne ou un groupe qui participe au travail, utilise son résultat, le valide ou en assure la maintenance.

Dans le cadre documentaire, quatre rôles sont importants.

### 8.1 Producteur

Celui qui possède ou produit l'information.

Exemples :

- développeur ;

- QA ;

- mentor ;

- responsable ;

- membre Founder Lab.

### 8.2 Utilisateur

Celui qui utilise l'information.

Exemples :

- nouveau membre ;

- développeur ;

- QA ;

- mentor.

### 8.3 Validateur

Celui qui vérifie que l'information est correcte.

### 8.4 Mainteneur

Celui qui maintient l'information dans le temps :

- mise à jour ;

- correction ;

- archivage ;

- signalement d'obsolescence.

### Exemple

Pour une procédure de déploiement :

| Rôle | Personne |
| --- | --- |
| Producteur | Développeur |
| Utilisateur | Équipe Engineering |
| Validateur | Responsable technique |
| Mainteneur | DevOps |

# 9. KNOWLEDGE MANAGEMENT

## 9.1 Définition

Le Knowledge Management consiste à organiser, conserver, partager et rendre réutilisables les connaissances utiles d'une organisation.

Le problème n'est donc pas simplement :

« Où mettre les documents ? »

Le véritable problème est :

Comment faire en sorte que ce que l'organisation sait puisse être retrouvé, compris et réutilisé ?

Le programme HFL-KDQ-01 insiste sur cette transformation :

connaissances dispersées → ressources structurées et réutilisables.

# 10. CONNAISSANCE INDIVIDUELLE VS ORGANISATIONNELLE

### Connaissance individuelle

Une seule personne sait faire quelque chose.

Exemple :

Joanice sait comment effectuer une procédure QA particulière.

Si Joanice disparaît du projet, cette connaissance risque de disparaître avec elle.

### Connaissance organisationnelle

La connaissance est accessible à l'organisation.

Exemple :

La procédure est documentée, validée et accessible à l'équipe QA.

La connaissance devient alors indépendante d'une seule personne.

### Objectif du Knowledge Management

Transformer progressivement :

Connaissance individuelle  →  Formalisation  →  Documentation  →  Validation  →  Connaissance organisationnelle

# 11. LES 4 PROPRIÉTÉS D'UNE BONNE CONNAISSANCE

Dans HFL-KDQ-01, une connaissance utile doit être :

### Accessible

On peut la retrouver lorsqu'on en a besoin.

### Compréhensible

L'utilisateur comprend ce qu'elle signifie.

### Réutilisable

Elle peut être utilisée dans plusieurs situations.

### Maintenable

Elle peut être corrigée ou actualisée lorsqu'elle devient obsolète.

# 12. TYPOLOGIE DES CONNAISSANCES

Toutes les connaissances ne prennent pas la même forme.

Le programme distingue trois catégories fondamentales :

Information → Procédure → Preuve

## 12.1 Information

### Définition

Une information transmet une connaissance.

Elle répond principalement à :

Qu'est-ce que je dois savoir ?

### Exemple

HashCode utilise GitHub pour gérer ses dépôts.

Autre exemple :

Une Pull Request doit être revue avant fusion.

L'information permet de comprendre.

## 12.2 Procédure

### Définition

Une procédure explique comment réaliser une action.

Elle répond à :

Comment dois-je faire ?

### Exemple

Créer une Pull Request :

- Créer une branche.

- Effectuer les modifications.

- Faire le commit.

- Pousser la branche.

- Ouvrir la Pull Request.

- Demander une review.

La procédure permet d'agir.

## 12.3 Preuve

### Définition

Une preuve permet de démontrer qu'une action a été réalisée ou vérifiée.

Elle répond à :

Comment le démontrer ?

Exemples :

- résultat de test ;

- rapport ;

- capture d'écran ;

- log ;

- Pull Request ;

- validation ;

- checklist complétée.

La preuve permet de vérifier.

### Synthèse

| Type | Question | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Information | Quoi ? | Comprendre |
| Procédure | Comment ? | Agir |
| Preuve | Comment le démontrer ? | Vérifier |

L'information explique. La procédure guide. La preuve démontre.

# 13. LE BESOIN DOCUMENTAIRE

Avant de créer un document, il faut identifier le besoin documentaire.

Un besoin documentaire correspond à une information ou une connaissance qu'une personne doit pouvoir retrouver pour effectuer correctement une activité.

### Exemple

Un nouveau membre arrive.

Il doit savoir :

- comment rejoindre son équipe ;

- quels outils utiliser ;

- où trouver les ressources ;

- quelles règles appliquer ;

- comment signaler un problème.

Le besoin est donc :

Disposer des informations nécessaires pour commencer efficacement son travail.

Le programme recommande d'identifier le besoin avant de choisir le format documentaire.

# 14. CARTOGRAPHIER UN BESOIN

Pour chaque besoin, poser cinq questions :

| Question | Exemple |
| --- | --- |
| Quel besoin ? | Comprendre le processus QA |
| Pour qui ? | Nouveau QA |
| À quelle fréquence ? | Régulièrement |
| Quelle importance ? | Élevée |
| Quel type de connaissance ? | Information + procédure |

Cette cartographie permet ensuite de choisir le bon livrable.

# 15. PRIORISATION

Lorsque plusieurs besoins existent, ils doivent être classés.

Le programme utilise trois critères :

### Impact

Quel bénéfice le traitement de ce besoin apporte-t-il ?

### Urgence

À quel point devons-nous le traiter rapidement ?

### Effort

Quelle quantité de travail est nécessaire ?

### Exemple

| Objectif | Impact | Urgence | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Checklist QA | Élevé | Élevée | Moyen | P1 |
| Guide intégration | Élevé | Moyenne | Moyen | P1 |
| Journal de bord | Moyen | Moyenne | Faible | P2 |
| Bibliothèque prompts | Moyen | Moyenne | Faible | P2 |

Cette hiérarchie est celle définie dans le programme HFL-KDQ-01.

# 16. CRITÈRES DE RÉUSSITE

Un livrable ne doit pas être considéré comme réussi simplement parce qu'il existe.

Il doit répondre à des critères.

### Pertinence

Le document répond-il à un besoin réel ?

### Clarté

L'utilisateur peut-il comprendre le contenu ?

### Réutilisabilité

Une autre personne peut-elle utiliser le document ?

### Structure

L'information est-elle organisée logiquement ?

### Validation

Quelqu'un a-t-il vérifié le contenu ?

### Amélioration

Le document a-t-il été corrigé après feedback ?

### Traçabilité

Peut-on identifier :

- la version ;

- le responsable ;

- le statut ;

- éventuellement la date de révision ?

Ces critères sont ceux retenus dans le programme pour évaluer les livrables.

# 17. CHAÎNE DE RAISONNEMENT

Toutes les notions étudiées peuvent maintenant être réunies :

CONTEXTE

↓

PROBLÈME

↓

BESOIN

↓

UTILISATEUR

↓

OBJECTIF

↓

RÉSULTAT ATTENDU

↓

PRIORITÉ

↓

LIVRABLE

↓

CRITÈRES DE RÉUSSITE

↓

VALIDATION

C'est la logique de base que Joanice doit apprendre à appliquer avant de produire une ressource.

# 18. EXEMPLE COMPLET

### Contexte

Les nouveaux membres doivent accéder à plusieurs informations lors de leur arrivée.

### Problème

Ces informations sont dispersées et leur recherche peut nécessiter l'aide d'autres membres.

### Besoin

Disposer d'un point de référence regroupant les informations essentielles.

### Utilisateur

Nouveau membre HashCode.

### Objectif

Structurer un guide d'intégration permettant aux nouveaux membres de retrouver les informations et ressources essentielles.

### Résultat attendu

Un squelette complet du guide d'intégration.

### Priorité

P1

### Critères de réussite

Le guide doit être :

- compréhensible ;

- structuré ;

- destiné explicitement au nouveau membre ;

- suffisamment complet pour servir de base à la rédaction ;

- réutilisable.

# 19. EXERCICE DE FIN DE COURS

Pour chacun des cas suivants, identifier :

Problème → Besoin → Utilisateur → Type de connaissance → Livrable potentiel → Priorité

### Cas A

Les nouveaux membres ne savent pas quelles étapes suivre durant leur première semaine.

### Cas B

Les QA testent les mêmes fonctionnalités mais chacun utilise sa propre méthode.

### Cas C

L'équipe utilise régulièrement de bons prompts mais personne ne sait où les retrouver.

### Cas D

Les membres oublient régulièrement de noter leurs blocages et apprentissages.

# 20. LIVRABLE DE LA SÉANCE

À partir du cours et des exercices, Joanice construit :

Charte de cadrage HFL-KDQ-01

Elle doit contenir :

- Contexte

- Problème

- Objectif général

- Périmètre

- Hors périmètre

- Parties prenantes

- Besoins identifiés

- Typologie des connaissances

- Livrables

- Objectifs priorisés

- Critères de réussite

- Prochaines étapes

Cette structure correspond au livrable défini dans le programme.

# 21. À RETENIR

Cadrage — Définir clairement le problème, l'objectif et les limites avant d'agir.

Knowledge Management — Transformer les connaissances utiles en ressources accessibles et réutilisables.

Information — Permet de comprendre.

Procédure — Permet d'agir.

Preuve — Permet de vérifier.

Besoin documentaire — Identifier ce qu'un utilisateur doit savoir ou pouvoir faire avant de choisir le document.

Objectif — Décrire ce que l'on veut accomplir.

Résultat attendu — Décrire ce qui doit exister à la fin.

Priorisation — Choisir ce qui doit être traité en premier selon l'impact, l'urgence et l'effort.

Critère de réussite — Définir comment vérifier que le travail est suffisamment bon.

La compétence centrale de cette séance est donc :

Comprendre avant de produire.